Preporuke  za izradu praktičnog rada za predmet  UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Radi sticanja predispitnih bodova, student je u obavezi da modelira projekat za preduzeće po sopstvenom izboru primenom PERT metode poštujući metodologiju na osnovu stečenih znanja iz udžbenika, sa predavanja  i na osnovu sopstvenih istraživanja. Cilj rada je da student na manjem investicionom projektu pokaže primenjeno znanje iz predmeta te da  u radu dokaže opravdanost i isplativost realizacije projekta kroz mogućnost povraćaja uloženih sredstava uz ostvarivanje dobiti. Rad predstavlja sintezu znanja iz predmeta Upravljanje projektima i ostalih stručnih predmeta koje je specijalizant izučavao na VŠSS.

Rad treba obavezno da sadrži:

- Uočeni problem u poslovanju i predloženo rešenje

- Definisanje strategije i cilja , projektovanje novog položaja organizacije

- Pregled potrebnih aktivnosti za ostvarenje cilja i podciljeva

- Procena potrebnog vremena za izvršenje postavljenog cilja (najraniji mogući završetak i kritični put)

- Gantogram i mrežni dijagram

- Potrebna sredstva i kadrovi za izvršenje postavljenog cilja

- Mogući rizici i način prevazilaženja

- Profitabilnost i vreme povraćaja sredstava

- Mesto projektnog tima u organizaciji

Sadržaj rada treba da u  strukturi obezbedi sledeće informacije:

1.Osnovni podaci o preduzeću (organizaciji)

-  naziv i lokacija

- oblast delatnosti i proizvodni program

- broj zaposlenih i kvalifikaciona struktura

-organizaciona struktura

- pokazatelji poslovanja

- pokazatelji uspešnosti poslovanja

- položaj i mesto organizacije na tržištu

2. cilj projekta uz obrazloženje opravdanosti

- cilj investiranja, projektovana pozicija na tržištu

- analiza tržišta sirovina i tržišta plasmana proizvoda

- prelomna tačka projekta

- struktura cene proizvodnog asortimana   (cena koštanja i prodajna cena)

3.  uslovi za ostvarenje projekta

- osnovne postavke novog proizvodnog programa

- potrebna oprema, kadrovi,  prostor,  energija, sirovine, obrtna sredstva...

- projektni tim, struktura

4.plan realizacije projekta

- zaduženje projektnog tima po fazama

- mrežni dijagram i gantogram

- potrebno vreme za izvršenje projekta

- odlučivanje i odgovornost projektnog tima

- upravljanje  kvalitetom  novog  proizvodnog programa

- mogući rizici , preventivne mere i načini prevazilaženja

- kontrola izvršenja projekta i upravljanja vremenom, troškovima, kvalitetom, obimom proizvodnje..

5. potrebna finansijska sredstva

- predračunska vrednost ukupnih  ulaganja u osnovna sredstva, opremu, sirovine, kadrove...

- dinamika ulaganja sredstava po fazama

- struktura  izvora sredstava

6. ekonomski efekti projekta

- predraču realizacije proizvoda (ukupan prihod)

- predračun otplate kredita,

-   predračun troškova amortizacije, materijala, plata...

- projekcija finansijskog rezultata

- brzina povraćaja uloženih sredstava

- pokazatelji uspešnosti poslovanja (uporediti sa starim pokazateljima, pre projekta)